Практическая работа № 2

Выполнение проектирования внедряемого программного обеспечения

Объект проектирования: информационная система «Система учёта книг в библиотеке» (библиотека колледжа).

1. Постановка задачи

Что проектируем: программу для учёта книжного фонда, читателей и выдачи книг.

Кто работает: библиотекарь (ежедневно), заведующий (отчёты), администратор (учётные записи).

Что должна уметь: хранить карточки книг и читателей, оформлять выдачу и возврат, показывать должников, строить отчёты.

Условия: работа в сети колледжа, вход по логину и паролю, права зависят от роли, данные в PostgreSQL.

Результат: любой экземпляр книги можно найти и увидеть, у кого он сейчас.

2. Выбор платформы реализации

| Вариант | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Веб-приложение | Нужен только браузер; одна версия для всех; удобно подключать мобильный клиент | Требуется сервер в сети |
| Десктопная программа | Не зависит от браузера; быстро работает локально | Установка и обновление на каждом компьютере |
| Мобильное приложение | Всегда под рукой | Неудобно вести большие списки и отчёты |

Выбрана веб-платформа (Django + REST API). Библиотекарям не нужно ничего устанавливать, а данные хранятся централизованно, поэтому два сотрудника не выдадут одну и ту же книгу.

3. Проектирование компонентов

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Веб-интерфейс | Формы и таблицы для работы библиотекаря |
| REST API | Единая точка обмена данными между интерфейсом и сервером |
| Модуль учётных записей | Вход, роли, выдача токенов доступа |
| Модуль каталога | Авторы и книги, статусы экземпляров |
| Модуль читателей | Карточки читателей |
| Модуль выдач | Выдача, возврат, отмена, контроль срока |
| Модуль отчётов | Показатели, должники, популярные книги, нагрузка сотрудников |
| База данных PostgreSQL | Хранение всех данных |

Схема взаимодействия: Браузер → REST API → {учётные записи, каталог, читатели, выдачи, отчёты} → PostgreSQL.

4. Оценка сроков

| Этап | Длительность |
| --- | --- |
| Уточнение требований | 2 дня |
| Сравнение платформ | 1 день |
| Проектирование структуры данных и компонентов | 3 дня |
| Настройка окружения | 2 дня |
| Тестирование | 3 дня |
| Обучение и запуск | 2 дня |

Итого: 13 рабочих дней.

Вывод

Сформулирована задача, обоснован выбор веб-платформы, определены восемь компонентов системы и порядок их взаимодействия, оценены сроки. Проект служит основой для разработки модулей следующих работ.